# 毕业设计（论文）任务书

| 指导教师 | （待填写） |
| --- | --- |
| 学生姓名 | （待填写） |
| 学 号 | （待填写） |
| 院 系 | （待填写） |
| 专 业 | （待填写） |
| 日 期 | 2026 年 10 月 |

目　录

一、课题背景与意义

二、主要任务与目标

三、主要技术指标

四、进度安排

五、成果形式与提交材料

六、主要参考资料

摘　要

本任务书围绕「社区生鲜团购平台的设计与实现」课题，明确主要任务与目标、主要技术指标、进度安排与成果形式，作为毕业设计实施与考核的依据。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课题名称 | 社区生鲜团购平台的设计与实现（ FreshCommunity ） |
| 学院 / 专业 | （待填写） |
| 学生姓名 / 学号 | （待填写） |
| 指导教师 | （待填写） |
| 任务下达日期 | 2026 年 10 月 |

## 一、课题背景与意义

社区团购以住区为单位组织生鲜商品的限时拼团：团长发起团购，居民集中下单、到社区提货点自提，具有「以销定采、社区自提、邻里信任」的商业模式优势。其信息系统区别于普通商城的关键点在于：交易是否成立取决于截止时间前的人数达标（成团判定），并需处理并发下单防超卖、人数与库存一致性、到点自动解散退款等特有流程。

本课题要求设计并实现一个完整的社区生鲜团购平台，覆盖「用户 / 团长 / 管理员」三种角色围绕团购交易的全流程协作，重点解决成团判定准确性、并发库存控制与交易数据一致性等工程问题；同时实现 AI 导购（自然语言需求订阅与主动提醒）特色能力。通过本课题，学生将完成一次从需求分析、系统设计、编码实现到测试部署的完整工程实践。

## 二、主要任务与目标

- 完成需求分析与系统设计：产出需求分析、系统设计说明书（含架构图、ER 图、状态机图、关键时序图等）、界面设计规范与原型；

- 实现用户与权限体系：三角色注册登录、JWT 鉴权、角色权限隔离与数据归属控制；

- 实现商品与库存管理：商品维护与图片上传；并发安全的库存扣减与回补机制（防超卖）；

- 实现团购交易闭环：

- 团长发起团购（成团人数 + 截止时间）、用户参团下单与模拟支付；

- 人数达标提前成团（生成取货码）；截止未达标自动解散并全额退款；

- 订单状态机（7 状态）与待支付超时关单；提货码核销；管理员退款兜底；

- 实现评价与站内消息：已完成订单的双维度评价与评分汇总；订单全生命周期站内消息通知；

- 实现 AI 导购（特色功能）：自然语言需求解析与订阅、开团匹配、站内提醒；解析链路支持大模型与规则双模式、可降级；

- 完成测试与验证：编写集成测试，对真实运行系统进行功能与并发验证，形成验证报告；

- 撰写毕业论文：《社区生鲜团购平台的设计与实现》。

## 三、主要技术指标

| 类别 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 三角色全部核心功能可用：注册登录、商品管理、开团、参团、支付、成团 / 解散判定、订单管理、取货码核销、评价、站内消息、 AI 导购订阅提醒 |
| 并发正确性 | 多用户并发下单不超卖（验证场景：库存为 1 时 8 个并发请求仅 1 单成功）；团购并发达标仅成团一次 |
| 数据一致性 | 库存、订单、团购人数在支付 / 取消 / 退款 / 解散各路径下保持对称一致；重复操作（退款、核销、评价） 100% 被拒绝 |
| 安全性 | 除登录 / 注册外全部接口强制鉴权；密码加密存储；越权访问被拒绝 |
| 性能 | 常规接口响应达到毫秒级（本地环境 P95 ≤ 500ms ）；定时判定延迟 ≤ 60 秒 |
| 质量与文档 | 集成测试用例 ≥ 30 个且全部通过；需求、设计、验证文档齐备、可追溯 |

## 四、进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开题与设计 | 2026.10 | 选题调研；需求分析；系统设计；开题报告与任务书 | 开题材料一套（选题介绍、需求分析、技术方案、开题报告、任务书） |
| 系统开发 | 2026.11 - 2026.12 | 功能开发与完善（含 AI 导购、团长 / 管理端界面、响应式适配）；测试与部署演示 | 可运行系统 + 测试与验证报告 |
| 论文撰写 | 2027.01 - 2027.03 | 毕业论文撰写与修改定稿 | 毕业论文（初稿 / 定稿） |
| 答辩准备 | 2027.04 | 答辩材料准备、系统演示演练、正式答辩 | 答辩 PPT + 系统演示 |

## 五、成果形式与提交材料

- 可运行的社区生鲜团购平台系统（含数据库脚本与演示数据集、部署说明）；

- 工程文档：需求分析、系统设计说明书、界面设计规范与原型、测试与验证报告、开发过程文档（规格与变更记录）；

- 毕业论文；答辩 PPT。

## 六、主要参考资料

[1] 张海藩, 牟永敏. 软件工程导论（第 6 版）[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013. [2] 王珊, 萨师煊. 数据库系统概论（第 5 版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014. [3] Spring Boot Reference Documentation [EB/OL]. VMware Tanzu. https://docs.spring.io/spring-boot/ [4] Vue.js 官方文档 [EB/OL]. https://cn.vuejs.org/ [5] MySQL 8.0 Reference Manual [EB/OL]. Oracle. https://dev.mysql.com/doc/ [6] MyBatis-Plus 官方文档 [EB/OL]. https://baomidou.com/ [7] OpenSpec: Specification-Driven Development for AI Coding [EB/OL]. https://github.com/Fission-AI/OpenSpec

| 签字项 | 姓名 / 日期 |
| --- | --- |
| 学生（签字） |  |
| 指导教师（签字） |  |
| 学院（系）审核 |  |